RAZPISNA DOKUMENTACIJA

## Naročnik:	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

Predmet javnega naročila: 	Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	  Postopek oddaje naročila male

vrednosti

Zaporedna številka javnega naročila:		1/2015

Javni razpis je bil objavljen na: 		Portalu javnih naročil

Datum pošiljanja v objavo: 			12.5.2015

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE						3

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 	                     5

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN

NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI

PONUDNIKA									 8

IV.	NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA  POGOJEV			14

V.	OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE					17

VI.	RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI							18

B. OSTALA DOKUMENTACIJA

Projekt za izvedbo  - PZI s popisi,  Ureditev prostorov FPP – 1. faza, Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade, ki ga je izdelal Studio Rebeka d.o.o., april 2015, št. 02-2015, v obsegu:

0 - vodilna mapa

1- Načrt arhitekture

4 - Načrt električnih instalacij in opreme

5 - Načrt strojnih instalacij in opreme

Načrt opreme

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je Ureditev prostorov FPP – 1. Faza, Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih na delu objekta UL, Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, Portorož, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.

Pogodbena dela se izvedejo v dveh sklopih:

1. sklop GOI dela,

2. sklop pohištvena oprema.

Pogodbena dela se izvedejo po načelu »fiksna cena na enoto mere«:

Ponudba izdelana po načelu »fiksna cena na enoto mere« pomeni, da so cene po enoti fiksne do primopredaje izvedenih del.

Predmet javnega naročanja obsega GOI dela in pohištveno opremo. Pri predmetu javnega naročila se upoštevajo okoljski vidiki.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

- VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2. Naročnik si skladno z 2. odstavkom 30. a člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-2) pridružuje pravico, da v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja.

- ROKI:

začetek:				takoj po podpisu pogodbe

zaključek izvedbe del:		za 1. sklop najkasneje do 31.8.2015

za 2. sklop najkasneje do 15.9.2015

- PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “PONUDBA – NE ODPIRAJ”, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih«.

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika oz. poslovodečega ponudnika.

Če ponudba obsega več ovitkov, morajo biti le ti zaporedno oštevilčeni.

Zapečaten ovitek pomeni, da je ovitek zaprt na tak način, da je pri odpiranju ponudb evidentno, da ponudba še ni bila odprta – bodisi zapečaten z voskom bodisi z nalepkami in žigi pošte ali ponudnika.

Zahtevana oblika ponudbe:

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju formata A4, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij.

Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, da listov ni mogoče neopazno odvzemati in dodajati in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja.

Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani, žigosani ter oštevilčeni.

Če listi ne bodo povezani z vrvico, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju, tako da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico.

V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga, naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku.

Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, s tem da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

- NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 4.6.2015 do 10:00 ure na naslov UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, v tajništvo.

- MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB:

Na naslovu UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, v sejni sobi, dne 4.6.2015 ob 12:00 uri.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.

Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila sledeče podatke iz vsake ponudbe: zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbeno ceno brez DDV in morebitne  popuste.

O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Ponudnikom bo zapisnik poslan po

pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost) mora biti izražena v evrih (z DDV).

- Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik) podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev, izjave, menične izjave ter originalne menice.

- Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Morebitne popravke v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora ponudnik ob popravku opremiti z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 5 navesti skupno število strani v ponudbi.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena kot nepravilna oziroma neprimerna.

4. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter  Zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), v nadaljnjem besedilu ZJN-2;

- Uredba komisije (ES) št. 842/2011, z dne 19.8.2011, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005,

- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Ur.l. RS št.  101/13, 9/14–ZRTVS-1A, 25/14–ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14–ZUJF-C,95/14 in 14/15);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št.  43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I);

- Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13);

- Obligacijskega zakonika (OZ-UPB, Ur.l. RS, št.  97/2007);

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št.  50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12,  2/13 in 89/14);

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15);

- vsa pozitivna zakonodaja ter drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

5.	Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, zastavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje 8 dni pred oddajo ponudb (do vključno 27.5.2015 do 10 ure). Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika na naslovu http://www.fpp.uni-lj.si.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ogled objekta je za ponudnika možen po predhodni najavi na elektronski naslov naročnika dekanat@fpp.uni-lj.si v delovni dneh do 28.5.2015 med 9 in 12 uro.

Vsa prejeta dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave ponudbe za ta projekt oz. ta razpis. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

5.   Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni (do vključno 29.5.2015) pred iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

6.   Variante ponudb:

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb.

7.  Preveritev ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2. Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno in v okvirih določbe 78. člena ZJN-2. Če ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo označil za nepopolno.  V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo bo naročnik izločil.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična ali zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. in 77a. členom ZJN-2.

8.  Dopustne dopolnitve ponudb:

Naročnik bo ravnal v skladu s 78. členom ZJN-2.

9. Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu s 49. členom ZJN-2.

10.  Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 30 koledarskih dni od datuma odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

11.   Spremembe in umik ponudbe:

- Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti zavarovanje za resnost ponudbe.

- Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

- Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

12.  Izločitev ponudbe:

Pri javnem odpiranju ponudb bo ponudba izločena:

- kot nepravočasna, če ponudba ni prispela na naslov naročnika ali ni bila vročena naročniku pravočasno,

- kot nepravilno opremljena, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe (opremljenost ovitka in zapečatenost ponudbe).

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izločena kot nepopolna:

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2 ni popolna,

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične ali zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA za posamezni sklop.

Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3).

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja.

V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako končno ponudbeno ceno, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo naročnik prej prejel.

2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan.

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih  pogojev iz  tega poglavja.

A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba.

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) s priloženimi vsemi kopijami sklenjenih pogodb z njimi. Priložene morajo biti podpisane pogodbe z vsemi navedenimi podizvajalci. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani tudi v pogodbi z naročnikom.

V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Podatki o vseh zakonitih zastopnikih ponudnika, ponudnikov v skupnem nastopu in podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom zakonitega zastopnika.

V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani tudi v pogodbi z naročnikom.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati spremembo podizvajalca. V tem primeru ponudnika pisno pozove k zamenjavi. Za novega podizvajalca prav tako veljajo vsa pravila in zahteve iz tega razpisa. Ponudnik mora za novega podizvajalca v roku 8 dni naročniku predložiti vsa zahtevana potrdila, dokumente in reference.

B) krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

Ponudba mora biti izdelana po načelu »fiksna cena na enoto mere«, kar pomeni, da so cene po enoti fiksne do primopredaje izvedenih del.

Rok izvedbe 1. sklopa je najkasneje do 31.8.2015.

Rok izvedbe 2. sklopa je najkasneje do 15.9.2015.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (42.- 43. člen ZJN-2)

- Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci - nadalje »ponudnik« za točko D).

- Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original.

3.   Ponudniki, 	ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (izjave od d.1) do d.10)) ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb.

d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2)

Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 4). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost) v skladu s 1. odstavkom 43. člena ZJN-2 .

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb.

d.2) Izjava, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1), (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2.

d.3) Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

d.4) Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka.

d.5) Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju.

d.6) Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

d.7) Izjava, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

d.8) Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.

d.9) Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

d.10) Izjava, da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto posameznih izjav (d.1 do vključno d.10) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 4).  Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44.  in 45. člen ZJN-2).

Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe      glej navodila v točki G)

e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

  - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON-1/P

  - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec BON-1.

- Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

Pogoji:

- v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa,

- na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,

- prihodki v letu 2013 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV,

- bonitetna ocena SB 6.

e. 2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu za 1. sklop, to je najvažnejših referenc v zadnjih 5 letih (Razpisni obrazec št. 6).

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 5 letih zgradili ali obnovili vsaj 3 objekte v vrednosti 125.000 EUR brez DDV za posamezen objekt.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri v seznamu (razpisni obrazec št. 6) navedenih naročnikih.

e. 3) Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del za 1. sklop, to so najvažnejše reference v zadnjih 5 letih (Razpisni obrazec št. 6a).

Pogoj: Odgovorni vodja del je bil v zadnjih 5 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih,

kjer je izvajalec izvajal dela v  višini 100.000 EUR za posamezni objekt.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri v seznamu (razpisni obrazec št. 6a) navedenih naročnikih.

V primeru sklenitve pogodbe, bo isti odgovorni vodja del imenovan v pogodbi z naročnikom.

e. 4) Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in temeljnih okoljskih zahtev za stavbe, klimatske naprave in pohištvo  (Razpisni obrazec št. 7)

e. 5) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu za 2. sklop, to je najvažnejših referenc v zadnjih 3 letih (Razpisni obrazec št. 6b).

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih opravil/i vsaj 3 dobave in montaže notranjega stavbnega pohištva in pohištvene opreme, ki je primerljiva z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v vrednosti najmanj 40.000 EUR brez DDV za posamezno dobavo in montažo.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri v seznamu (razpisni obrazec št. 6b) navedenih naročnikih.

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu  nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago, izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 13)

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

  - izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1b)

  - dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D) (Razpisni obrazec št. 4).

  - izjavo, s katero daje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 15).

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila bodo izvajali podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 14);

- izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 14);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 14);

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 14);

- izjava podizvajalca, da bo naročniku v  dneh po prejemu njegove zahteve posredoval kopijo podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil s ponudnikom za izvedbo del ali dobavo blaga, ki so predmet tega javnega naročila (Razpisni obrazec št. 14);

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 15);

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 15),

- da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (71. člen ZJN-2) (Razpisni obrazec št. 15).

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob oddaji ponudbe in v času izvajanja pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s temi podizvajalci.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi v skladu z 9. odstavkom 71. člena ZJN-2 predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

- potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred oddajo ponudbe ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN-2, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu skupno.

g.3) Vsi ponudniki morajo priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1). Prihodki ponudnikov v skupnem nastopu se upoštevajo kumulativno, pri čemer morajo prihodki poslovodečega ponudnika znašati najmanj 1/3 vseh zahtevanih prihodkov.

g.4) Ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.1 do e.4. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

H) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju –

ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 4);

I) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 5).

J)  Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe za GOI dela in vzorec pogodbe za pohištveno opremo (Razpisni obrazec št. 8 in 8a).

K) Originalna garancija banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 3.750,00 EUR za 1 sklop in 1.200,00 EUR za 2. sklop, izstavljeni v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 10).

L) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega naročila, banka oz. zavarovalnica za posamezni sklop izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 11).

M) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica za posamezni sklop izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil ob izstavitvi končne situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 12).

N)  Pisna izjava ponudnika o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 9)

O) Terminski plan izvedbe (Razpisni obrazec št. 16).

Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti,

ugotovljenih na kvalitetnem in tehničnem pregledu ter primopredaje.

P) Predračun – rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 17)

Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov. Ponudbena cena iz predračuna mora biti enaka ponudbeni ceni iz Razpisnega obrazca št. 3.

R) Izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne police (Razpisni obrazec št. 18).

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo izločena.

| A. | Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41., 42. in 43. člen ZJN-2): |
| --- | --- |
|  | POGOJ | USTREZA |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Razpisni obrazec št. 4 Podpisana izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2. Dokazila za ponudnike s sedežem izven RS (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb). |  |  |
| 2. | Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 3. | Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 4. | Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 5. | Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 6. | Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 7. | Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 8. | Ponudnik, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 9. | Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali jih ni zagotovil. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |
| 10. | Ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila. Priložena ustrezna izjava (razpisni obrazec št. 4) oz. dokazilo. |  |  |

| B. | Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2): |
| --- | --- |
| 1. | Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, prihodki v letu 2013 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV bonitetna ocena vsaj SB 6. Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. |  |  |
| 2. | Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu za 1. skop ima/jo ustrezne reference glede opravljenih del, in sicer je/so v zadnjih 5 letih zgradil ali obnovil vsaj 3 objekte v vrednosti 125.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt (razp. obr. 6) |  |  |
| 3. | Predvideni odgovorni vodja del za 1. sklop ima ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih 5 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v višini vsaj 100.000 EUR za posamezni objekt (razp. obr. 6a). |  |  |
| 4. | Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in temeljnih okoljskih zahtev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (razp. obr.7) |  |  |
| 5. | Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu za 2. skop ima/jo ustrezne reference glede opravljenih del, in sicer je/so v zadnjih 3 letih opravil/i vsaj 3 dobave in montaže notranjega stavbnega pohištva in pohištvene opreme, ki je primerljiva z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v vrednosti najmanj 40.000 EUR brez DDV za posamezno dobavo in montažo. (razp. obr. 6b). |  |  |
| C. | Izpolnjevanje ostalih pogojev: |
|  | POGOJ | USTREZA |
|  |  | DA | NE |
|  | Ponudba je zapečatena in zvezana ter ustrezno označena. |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika (razpisni obrazec 1) |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam izvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec 1a). |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razpisni obrazec št. 1b). |  |  |
|  | Ponudnik je izpolnil podatke o zakonitih zastopnikih in obrazec podpisal (razpisni obrazec 1c). |  |  |
|  | Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razpisni obrazec 2) |  |  |
|  | Ponudbene cene so določljive (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  | Ponudba ni neobičajno nizka (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  | Veljavnost ponudbe je najmanj 30 dni (razpisni obrazec 3) |  |  |
|  | Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec 4) |  |  |
|  | Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razpisni obrazec 5) |  |  |
|  | Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razpisni obrazec 8 in 8a) |  |  |
|  | Ponudnik je priložil ustrezno garancijo banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe (razpisni obrazec 10) |  |  |
|  | Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo v primeru oddaje javnega naročila naročniku, naročniku za posamezni sklop predložil originalno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpisni obrazec 11 in 11a) |  |  |
|  | Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo ob izstavitvi končne situacije (računa) naročniku za posamezni sklop predložil originalno garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi (razpisni obrazec št. 12 in 12a) |  |  |
|  | Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih (razpisni obrazec št. 9) |  |  |
|  | Izjava ponudnika oz. poslovodečega, da ne nastopa s podizvajalci (razpisni obrazec št. 13) |  |  |
|  | Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razpisni obrazec št. 14) |  |  |
|  | Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razpisni obrazec št. 15) |  |  |
| 20 | Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del (razpisni obrazec št. 16) |  |  |
| 21 | Ponudnik je priložil izpolnjen, žigosan in podpisan predračun (razpisni obrazec št. 17) |  |  |
| 22 | Ponudnik je žigosal in podpisal izjavo, da bo predložil zavarovalno polico (razp. obr. 18) |  |  |

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

      - Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije,

- da so v skladu z 22. členom ZJN-2 javni podatki količina specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

- da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval.

- Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

- Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-2 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg predmeta pogodbe ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikov.

- V primeru, da se dela, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila, ne bodo mogla izvesti do 31.8.2015 oz. 15.9.2015, bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila.

- Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/11 in 63/13), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za pomorstvo in promet

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK  OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe in njihove EMŠO |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Datum, podpis in žig |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, da zaradi izvedbe javnega naročila »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe v primeru, da dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM  NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe in njihove EMŠO |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, da zaradi izvedbe javnega naročila »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe v primeru, da dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

Datum:	Žig:					Podpis:

____________________				_____________________

Razpisni obrazec št. 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število podizvajalcev.)

Fotokopije pogodb s podizvajalci so priloga tega obrazca.

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež podizvajalca |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe in njihove EMŠO |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, da zaradi izvedbe javnega naročila »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe v primeru, da dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

Datum:	Žig:					Podpis:

____________________				_____________________

Razpisni obrazec št. 1c

PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PONUDNIKA (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) IN ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PODIZVAJALCEV

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh zakonitih zastopnikov)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnje osebno ime |  |
| Podpis zakonitega zastopnika |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, da zaradi izvedbe javnega naročila »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe v primeru, da dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

Datum:	Žig:					Podpis:

____________________				_____________________

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajmo v ponudbi, tudi izvajali predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

- Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK, ki majo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico ničnost pogodbe.

- Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK:

___________________________________________________________________________

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« za ceno :

|  |  | Vrednost po ponudbenem predračunu za 1. sklop | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | + DDV 22 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

|  |  | Vrednost po ponudbenem predračunu za 2. sklop | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | + DDV 22 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

2. Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »fiksna cena na enoto mere«, cene po enoti so fiksne do primopredaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

3.  Rok izvedbe 1. sklopa je ……….. (najkasneje do dne 31. 8. 2015).

Rok izvedbe 2. sklopa je ……….. (najkasneje do dne 15. 9. 2015).

4. Plačilni pogoji za 1. sklop:

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi mesečne situacije, ki jo izvajalce dostavi nadzorniku, ki jo je dolžan najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema situacije pregledati in poslati naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto mesečno situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del mesečne situacije, o spornem delu pa do naslednje mesečne situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30. dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjenih začasnih mesečnih situacij;

- preostanek vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno obračunsko situacijo, ki bo izdana po dokončanju vseh del in predaji garancije za odpravo napak v  garancijski dobi, bo naročnik plačal v 30. dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjene končne situacije.

5.  Veljavnost ponudbe: …….. (najmanj 30) dni od datuma odpiranja ponudb.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4

UNIVERZA V LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

Podpisani: ________________________________ kot zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba za zastopanje ponudnika  _______________________________________ podajam v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni  list RS, št. 12/2013 – UPB5, 19/2014) naslednjo:

IZJAVO

O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH POGOJEV

ZA PONUDNIKE PO ZAKONU O JAVNEM NAROČANJU

V zvezi z našo ponudbo štev.: _______ z dne ________, za izvedbo del »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje naslednje pogoje:

| ZAP. ŠT. | POGOJI | ustreza | Ustreza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. | DA | NE |
| 2. | Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, izjavljava, da nisva bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem 42. člena ZJN-2. | DA | NE |
| 3. | Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. da za nas ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave | DA | NE |
| 4. | Izjavljamo, da nismo v stečajnem postopku oz. da za nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka | DA | NE |
| 5. | Izjavljamo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da za nas ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti oz. da nismo v katerem koli podobnem položaju. | DA | NE |
| 6. | Izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za dejanje v zvezi z našim poklicnim ravnanjem. | DA | NE |
| 7. | Izjavljamo, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. | DA | NE |
| 8. | Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. | DA | NE |
| 9. | Izjavljamo, da smo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, te informacije zagotovili in/ali nismo namerno podali zavajajoče razlage teh informacij. | DA | NE |
| 10. | Izjavljamo, da nismo storili velike strokovne napake ali huje kršili poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. | DA | NE |

Ponudnik, ponudniki v skupnem nastopu ter podizvajalci in njihovi zakoniti zastopniki s podpisom in izpolnitvijo te izjave dajemo soglasje naročniku za pridobitev ustreznih dokazil in osebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Naročnik bo preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi ponudnika, v kolikor bo dvomil v resničnost ponudnikovih izjav.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Razpisni obrazec št. 5

IZJAVA PONUDNIKA,

DA SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

PONUDNIK:

….................................................................................................................................................

(naziv)

….................................................................................................................................................

(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. …................................., z dne …..................................., v skupnem številu ……… strani

i z j a v l j a m o

da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in jo bomo izpolnjevali.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 6

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. PONUDNIK  (v primeru skupne ponudbe)

______________________________________________________________________

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH – za 1. sklop

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del (v EUR brez DDV) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 5 letih zgradili ali obnovili vsaj 3 objekte v vrednosti 125.000 EUR (brez DDV) za posamezni objekt.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 6a

PONUDNIK  oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL

....................................................................................................... (navedite ime)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH - za 1. sklop

| Investitor oz. naročnik | Naziv objekta | Vrsta del | Leto izvajanja | Vrednost del v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Odgovorni vodja del je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v višini 100.000 EUR za posamezni objekt.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 6b

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)

PONUDNIK oz. PONUDNIK  (v primeru skupne ponudbe)

______________________________________________________________________

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 3 (treh) LETIH – za 2. sklop

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del (v EUR brez DDV) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih opravil/i vsaj 3 dobave in montaže notranjega stavbnega pohištva in pohištvene opreme, ki je primerljiva z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v vrednosti najmanj 40.000 EUR brez DDV za posamezno dobavo in montažo.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 7

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

TEHNIČNIH IN TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

PONUDNIK

__________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2015 pod številko objave JN ……..../2015

i z j a v l j a m o ,

- da ponujena oprema v celoti izpolnjuje vse tehnične lastnosti in zahteve naročnika, ki izhajajo iz popisov,

- da oprema, ki je predmet javnega naročila, izpolnjuje temeljne okoljske zahteve, za katere Uredba o zelenem javnem naročanju določa, da se vključijo med merila za izbor najugodnejše ponudbe in so vključene med tehnične specifikacije v skladu z Uredbo in njenimi prilogami (klimatske naprave in pohištvo),

- da pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:

a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 %   motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je  manjša od 15 m²//l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami.

c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standard.

- da bomo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in  stavbnega pohištva uporabili les, ki izvira iz zakonitih virov.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Razpisni obrazec št. 8

VZOREC POGODBE:

| NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, ki jo zastopa red. prof. dr. Elen Twrdy, matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ..................................................................................................... ............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |

skleneta naslednjo

G R A D B E N O    P O G O D B O

I. UVODNE DOLOČBE

      - člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. _______, z dne ________2015) je bil za prenovo delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade  za 1. Sklop - GOI dela, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »fiksna cena na enoto mere«.

- PREDMET POGODBE

      - člen

Predmet pogodbe je prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade GOI dela, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje, pri čemer se pri investicijskem vzdrževanju stavbe upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/2014).

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s tekstualnimi opisi del iz razpisne dokumentacije,

- s ponudbo izvajalca štev. ___________, z dne __________ (zajet ponudbeni predračun),

- predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstna dela.

II. ROKI

      - člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po sklenitvi pogodbe, in jih končati do ______________ (najkasneje do 31. 8. 2015). Za rok dokončanja vseh del po pogodbi se šteje datum, ko so po zapisniku o kvalitetnem pregledu odpravljene vse pomanjkljivosti na delih iz te pogodbe ter je naročniku izročena garancija banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskih rokih in vsi morebitni garancijski listi za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, certifikati in navodila za uporabo in vzdrževanje. Če naročnik oz. odgovorni nadzorni organ ugotovi, da uporabljen material ali oprema ne ustreza razpisnim pogojem, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo. V primeru, da naročnik meni, da oprema oz. material ni skladen/a z zahtevano, je dokazno breme na strani izvajalca.

V roku 5 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ne sme bistveno odstopati od terminskega plana, ki ga je izvajalec predložil v svoji ponudbi, in upošteva zaključek vseh del, ki je fiksen in nespremenljiv, ter ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil garancijo banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe. Navedeni terminski plan bo po potrditvi s strani naročnika priloga k tej pogodbi.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka. V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz tega člena se sklene pisni dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

III. CENA

      - člen

Vrednost pogodbenih del za 1. sklop GOI dela iz te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca za predvideno količino potrebnih del, v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti in dogovorjena po sistemu »fiksna cena na enoto mere«:

| Vrednost del po predračunu za 1. sklop | EUR |
| --- | --- |
| Popust: | EUR |
| Pogodbena cena (brez DDV): | EUR |

DDV 22 % EUR

| POGODBENA CENA: | EUR |
| --- | --- |

(z besedo:____________________________________________________EUR in ___/100)

Davek na dodano vrednost bo obračunal in plačal naročnik v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost.

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe naročila, tako da izvajalec ni upravičen do povišanja cen iz ponudbe. Pogodbena cena vključuje vse stroške, davke in druge dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Vsa dodatna ali več dela se ovrednotijo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna.

      - člen

Količina je ocenjena s strani naročnika in je razvidna iz ponudbenega predračuna. Končna pogodbena cena se določi na podlagi podatkov iz gradbenega dnevnika.

Pogodbena vrednost je določena za predvideni obseg pogodbenih del. Končni obseg opravljenega dela bo razviden iz gradbene knjige, ki mora biti v vsakem trenutku na voljo za vpogled naročniku oz. osebi pooblaščeni s strani naročnika. Obračun bo temeljil na dejansko izvedenih delih in količinah.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

      - člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt in tehnične specifikacije, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok rekonstrukcije, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.

Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi računi oz. situacijami svojih podizvajalcev dostavil nadzorniku naročnika v 4 izvodih najpozneje do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema situacije pregledati prejeto situacijo in jo poslati naročniku v potrditev in izplačilo.

V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v 5 delovnih dneh od prejema situacije potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednjega situacije sprejeti končno odločitev.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30. dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjenih  začasnih mesečnih situacij.

- člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši na osnovi s strani izvajalca izdelanega in z naročnikom usklajenega končnega obračuna. Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 5 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitetnem pregledu in predaji garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec mora vse ugotovljene nepravilnosti odpraviti na prvi poziv brez odlašanja ter v najkrajših možnih rokih. Ko so nepravilnosti odpravljene, naročnik ugotovi, ali je kvalitativni pregled oz. odprava vseh pomanjkljivosti dejansko izvedena in potrdi končno situacijo.

V kolikor izvajalec nepravilnosti ne odpravi oz. jih ne odpravi v dogovorjenem roku, to naredi naročnik za njegov račun in te stroške odšteje od končne situacije.

Naročnik bo končno situacijo plačal v 30. dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjene končne situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže:

|  | pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo 30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti, če pogodbena dela ne bodo končana do izteka veljavnosti garancije banke oz. zavarovalnice, bo pred iztekom njene veljavnosti izvajalec predložil drugo garancijo banke oz. zavarovalnice ali podaljšal veljavnost garancije banke oz. zavarovalnice, sicer bo naročnik unovčil prvotno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; |
|  | da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije ali računa izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; |
|  | da bo vgradil materiale in opremo, ki ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbel ustrezne ateste, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo dokumentacijo; |
|  | da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; |
|  | da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | zagotovil varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih; |
|  | upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v tehničnih specifikacijah do nasprotij (n.pr. popis – predložen ustrezen vzorec); |
|  | da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila in da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; |
|  | da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi; |
|  | da bo naročniku predal očiščen prostor; |
|  | da bo ostanke in odpadke pri delih odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal naročniku; |
|  | dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer: Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: __________________________________ Dela, ki jih bo opravljal: _____________________________ Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: __________________________________ Dela, ki jih bo opravljal: _____________________________ |
|  | da bo sodeloval s pooblaščenim predstavnikom naročnika; |
|  | da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v petih dneh od prejema popolne vloge; |
|  | da bo predložil terminski plan, ki ga bo potrdil naročnik; da bo redno vodil gradbeno knjigo kot osnovo za obračun izvršenih del. |

- člen

Naročnik se zaveže:

|  | omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del; |
| --- | --- |
|  | dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe; |

VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

- člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del, in sicer:

- za solidnost gradbe predvsem pa za konstrukcijsko trdnost, varnost in hidroizolacijo izvajalec odgovarja ……….( min. 10 let),

b) za ostale napake in napake na opremi in napravah, izvajalec jamči ……….( min. 2 leti )

po uspešno opravljeni primopredaji del.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 83/01). Za zamenjane dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Čas odprave napake naj ne bi bil daljši od pet delovnih dni od prijave napake.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca  3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije s končnim obračunom izvršenih del ter garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

VIII. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del ( z DDV) za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške strokovnega nadzora zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Plačilo pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca ne odvezuje odškodninske odgovornosti in je v polni meri odgovoren za vso škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je:  Robert Brsa, uni.dipl.prav.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

Odgovorni vodja del po tej pogodbi je ____________________________.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščenega predstavnika, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

X. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v X. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

- člen

Izvajalec naročnika pooblašča, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki izhajajo iz te pogodbe.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- člen

Naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec potrdi situacijo oziroma račun podizvajalca. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela v gradbeni knjigi potrdi naročnikov strokovni nadzor. Gradbeno knjigo vodi izvajalec v skladu z 18. tč. 9. člena te pogodbe.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

- člen

Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: ______________________

Predmet in količina del: _________________________________

Vrednost del:  ________________________

Kraj izvedbe del: ______________________

Rok izvedbe del: ______________________

XI. OSTALA DOLOČILA

- člen

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo.

- člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Sestavljena je v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvod.

V Portorožu, dne ____________			V _______________, dne ___________

Naročnik:						Izvajalec:

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za pomorstvo in promet

red. prof. dr. Elen Twrdy, dekanja

Razpisni obrazec št. 8a

VZOREC POGODBE:

| NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, ki jo zastopa red. prof. dr. Elen Twrdy, matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ..................................................................................................... ............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |

skleneta naslednjo

P O G O D B O

O DOBAVI IN MONTAŽI POHIŠTVENE OPREME

I. PREDMET POGODBE

      - člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. _______, z dne ________2015) je bil za prenovo delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade  za 2. sklop dobava in montaža pohištvene opreme, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

      - člen

Predmet pogodbe je prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade kot je razvidno iz razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje, pri čemer se pri investicijskem vzdrževanju stavbe upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013).

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s tekstualnimi opisi del in opreme iz razpisne dokumentacije,

- s ponudbo izvajalca štev. ___________, z dne __________ (zajet ponudbeni predračun),

- predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstna dela.

II. ROKI

      - člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe, in jih v celoti končati do ______________ (najkasneje do 15. 9. 2015).

III. CENA

      - člen

| Vrednost del po predračunu za 2. sklop | EUR |
| --- | --- |
| Popust: | EUR |
| Pogodbena cena (brez DDV): | EUR |

DDV 22 % EUR

| POGODBENA CENA: | EUR |
| --- | --- |

Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva ter zajema vse stroške vključno z uspešno montažo opreme na lokaciji naročnika. V ceni so vračunane vse dajatve.

      - člen

Izvajalec bo račun izstavil po uspešni montaži pohištvene opreme in opravljeni primopredaji s  kvalitativnim pregledom oz. odpravi vseh pomanjkljivosti .

Pred izdajo računa morata izvajalec in nadzorni organ opraviti kvalitativni pregled vseh izvedenih del, zabeležiti nekvalitetno izvedena dela v zapisnik in določiti rok za odpravo vseh nepravilnosti. Izvajalec mora vse navedene nepravilnosti na prvi poziv odpraviti brez odlašanja ter v najkrajših možnih rokih. Ko so nepravilnosti odpravljene, nadzorni organ o tem obvesti naročnika, ki ugotovi, ali je kvalitativni pregled oz. odprava vseh pomanjkljivosti dejansko izvedena in potrdi račun.

Nadzorni organ naročnika bo račun potrdil v nadaljnjih 5 delovnih dneh in ga poslal naročniku v izplačilo. Naročnik bo račun plačal v 30 dneh od uradnega prejetja ter ob pogoju, da mu bo izvajalec predložil tudi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV). Če izvajalec citirane garancije ne bo dostavil naročniku, bo naročnik račun zavrnil.

IV. MONTAŽA OPREME

      - člen

Pri montaži opreme je izvajalec dolžan izpolnjevati predvsem naslednje naročnikove zahteve:

- izvajanje montaže po terminskem planu,

- strokovno izvajanje montaže in odpravljanje ugotovljenih napak,

- odprava poškodb (prostorov, drugih naprav itd.),

- spoštovanje sprejetih dogovorov v zvezi z delom.

V. PREVZEM (PRIMOPREDAJA)

      - člen

Prevzem opreme opravijo predstavniki naročnika in izvajalcev najkasneje v 5 dneh po dokončanju montaže pohištvene opreme in uspešnem preizkusu le-te.

O poteku prevzema (primopredaji) in preizkusu opreme se sestavi zapisnik, v katerem se naštejejo tudi morebitne pripombe s tehničnega ter kvalitetnega pregleda, vezane na predmet te pogodbe ter predlog in roki odprave pomanjkljivosti.

Po prevzemu (primopredaji) bo izvajalec izročil naročniku vse garancije, ateste, certifikate, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter morebitno ostalo dokumentacijo.

VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

      - člen

Izvajalec jamči za kvaliteto svojih del, in sicer:

Za svoje delo, opremo in naprave …… (min. 2 leti) po uspešno opravljeni primopredaji del.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 83/01). Za zamenjane dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

      - člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Čas odprave napake naj ne bi bil daljši od pet delovnih dni od prijave napake.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca  3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

VII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

      - člen

Izvajalec se zaveže:

|  | da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in v skladu s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del ob podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo z veljavnostjo 30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti, če pogodbena dela ne bodo končana do izteka veljavnosti garancije banke oz. zavarovalnice, bo pred iztekom njene veljavnosti izvajalec predložil drugo garancijo banke oz. zavarovalnice ali podaljšal veljavnost garancije banke oz. zavarovalnice, sicer bo naročnik unovčil prvotno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;. |
|  | da bo kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijskih dobi ob izročitvi računa izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), z veljavnostjo 30 dni po izteku garancijske dobe po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. |
|  | da bo v primeru podaljšanja roka za dokončanje del in/ali v primeru spremembe obsega del temu ustrezno spremenil tudi garancijsko izjavo oz. podaljšal veljavnost garancije. |
|  | da bo jamčil za kvaliteto svojih del 2 let po zapisniško ugotovljenem končanju del. Za vgrajeno opremo veljajo garancijski pogoji proizvajalcev in pričnejo teči od dneva primopredaje opreme. |
|  | da bo ob dokončanju del predal tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,…), navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme. |
|  | da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. |
|  | da bo po končanju vseh pogodbenih del predal naročniku očiščen objekt. |
|  | da bo Izvršil zavarovanje opreme in del, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del. |

  - da bo aktivno sodeloval z naročnikom in izvajalcem GOI del pri usklajevanju pogodbenih  obveznosti vseh izvajalcev

Izvajalec se zaveže vsa dela po tem členu izvesti brez dodatnega plačila.

      - člen

Naročnik se zaveže:

|  | pravočasno predati izvajalcu prostore, pripravljene za montažo opreme; |
| --- | --- |
| 2. | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
| 3. | tekoče obveščati izvajalca o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
| 4. | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. |

VIII. POGODBENA KAZEN

      - člen

V primeru, da pride izvajalec po krivdi v zamudo pri dobavi in montaži opreme ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5% (pol odstotka) od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške strokovnega nadzora zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Plačilo pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca ne odvezuje odškodninske odgovornosti in je v polni meri odgovoren za vso škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

      - člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Robert Brsa, uni.dipl.prav.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščenega predstavnika, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

X. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v IX. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

      - člen

Izvajalec naročnika pooblašča, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki izhajajo iz te pogodbe.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

      - člen

Naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec potrdi situacijo oziroma račun podizvajalca. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

      - člen

Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: ……..

Predmet in količina del: ……………

Vrednost del:  ……………………

Kraj izvedbe del……………………………

Rok izvedbe del……………………………

XI. OSTALA DOLOČILA

      - člen

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne izvedbe predmeta pogodbe upoštevaje določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo.

      - člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

      - člen

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

      - člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

      - člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Sestavljena je v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvod.

V Portorožu, dne ____________			V _______________, dne ___________

Naročnik:						Izvajalec:

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za pomorstvo in promet

red. prof. dr. Elen Twrdy, dekanja

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK

………………………………………………………………………………………………………...

IZJAVLJAMO,

da bomo jamčili za odpravo napak pri svojih delih:

a) za solidnost gradbe predvsem pa za konstrukcijsko trdnost, varnost, hidroizolacijo izvajalec odgovarja ……….( min. 10 let),

b) za ostale napake in napake na opremi in napravah, izvajalec jamči ……….( min. 2 leti )

po uspešno opravljeni primopredaji del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 10

VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke/zavarovalnice

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka ........., z dne ............, za naslednje javno naročilo:

»Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih«

za potrebe naročnika (t.j. upravičencu iz te garancije) .................…………………...................... je ponudnik ................................. dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 3.750 EUR/ 1.200 EUR.

Banka oz. zavarovalnica se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a)  če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b)  če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu s strani naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. .........../..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ............... (minimalno 30 dni od datuma oddaje ponudb), ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 11

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2015,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, za posamezni sklop pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

PRILOGA:

- Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec št. 11a

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke/zavarovalnice

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu s pogodbo ............................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) .........……………..................................... in ......................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo .............................................(predmet pogodbe) v vrednosti  ………………………. EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:

»Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih«

v skupni vrednosti ............................... EUR

(z besedo ...............…....................................................),

v roku ...................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja/dobava in montaža tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/ zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do .............................. (30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

|  | Razpisni obrazec št. 12 IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRIDOBIL GARANCIJO BANKE/ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU V skladu z javnim naročilom »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2015 izjavljamo, da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, za posamezni sklop pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe. Datum: Žig: Podpis: ____________________ _____________________ PRILOGA: Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Razpisni obrazec št. 12a Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke/zavarovalnica Kraj in datum Upravičenec Garancija št................ V skladu s pogodbo ................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) …………………....in ................................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za............................................................(predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. ........./.......... Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Banka/Zavarovalnica (žig in podpis) Razpisni obrazec št. 13 IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): __________________________________________________________________________ V zvezi z javnim naročilom št. ____________ za »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil dne _________ 2015 pod številko objave JN _________ /2015 i z j a v l j a m o , da ne nastopamo s podizvajalci. Datum: Žig: Podpis: _________________ _________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci. |  |  |  |  |
| Razpisni obrazec št. 14 |  |  |  |  |
|  | IZJAVA PODIZVAJALCA |

PODIZVAJALEC:

_________________________________________________________________________

(naziv)

_________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila;

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do nas kot podizvajalca v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja;

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec št. 15

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo št. ___________ za »Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih« objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________ 2015 pod številko objave JN __________/2015

i z j a v l j a m o ,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

- da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci.

Razpisni obrazec št. 16

TERMINSKI PLAN IZVEDBE

(priložite k obrazcu)

Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do zaključka pogodbenih del.

Razpisni obrazec št. 17

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

| Poz. | Opis - 1. SKLOP |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRADBENA DELA |  | EUR |
| 2. | OBRTNA DELA |  | EUR |
| 3. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | EUR |
| 4. | STROJNE INSTALACIJE |  | EUR |
|  | Vrednost del (1 do 4): |  | EUR |
|  | popust ....% |  | EUR |
|  | + DDV 22 %: |  | EUR |
|  | PONUDBENA CENA: |  | EUR |

| Poz. | Opis - 2. SKLOP |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPREMA |  | EUR |
|  | popust ....% |  | EUR |
|  | + DDV 22 %: |  | EUR |
|  | PONUDBENA CENA: |  | EUR |

POMEMBNO!

Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun, izpolnjen na popisih del z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi stroški in manipulativni stroški (brez DDV)!

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen obrazec popisov (na papirju) in izpolnjen popis v elektronski obliki (CD).

Ponudbenega predračuna ni dovoljeno popravljati, dopolnjevati ali vanj pisati opombe.

V obrazec "Predračun-Rekapitulacija" je dolžan ponudnik vpisati seštevke cen posameznih skupin del iz popisov (brez DDV). V obrazec je dolžan ponudnik vpisati končne cene za posamezne vrste del z vsemi upoštevanimi popusti.

Izpolnjevanje popisov s količinami:

Izvirnik popisov (na papirju kot tudi v elektronski obliki) je ponudnik dolžan izpolniti na sledeč način:

- za vsako  pozicijo v popisih izpolni stolpca Cena/enoto in Cena skupaj

-	za vsako skupino del Cena skupaj

- za vsako vrsto del SKUPAJ

Vse cene v popisu del so brez DDV.

OPOMBA: V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan v obrazcih podatke o proizvodu navesti v stolpcih Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike (lahko fotokopijo). V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.

Datum:	Žig:	Podpis:

_________________		_________________

Razpisni obrazec št. 18

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

____________________________________________________________________________

i z j a v l j a m o,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe za 1. sklop – GOI dela na podlagi tega javnega razpisa, najkasneje v 10-ih dneh po podpisu pogodbe naročniku predložili kopijo zavarovalne police, s katero bo zavarovana naša odgovornost, ki bo vključevala splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitve.

Kritje zavarovalne vsote bo najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe gradnje do primopredaja objekta naročniku.

Zavarovalna polica bo sklenjena v korist Univerze v Ljubljani, Fakultete za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov, Portorož.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________